## Slide 1: MIPS Platform — récapitulatif
Prototype, dossier SPIN DIGITAL / BoM, specs pour my.mips.mu
25 au 30 octobre 2026 · PR #10, branche ccr-a3522d3b-pyyp68 · non fusionnée, jamais déployée
Notes: Récapitulatif de cinq jours de travail : un prototype de plateforme back-office et portail marchand, les captures pour le dossier BoM, et six specs pour le développeur de my.mips.mu. Rien n'est en production.

## Slide 2: L'essentiel : prototype testé, deux décisions bloquent
9
modules construits
36
écrans capturés
6
specs développeur
579
vérifications automatiques
sur 10 suites
Construit
Reporting, facturation, rapprochement MCB, marchands, onboarding KYC et portail marchand, sur un socle sécurisé (2FA, audit, sessions séparées).
Prouvé pour la BoM
S01 à S04 couverts par des captures de démonstration ; S05 à S07 partiels ; trust, surveillance des transactions et litiges absents.
À décider
Le modèle de flux de fonds de SPIN (passerelle ou encaissement pour compte) et la lecture des textes de la Banque de Maurice.
Notes: Trois messages : ce qui est construit, ce que ça prouve pour la BoM, et les deux décisions qui bloquent. Les 579 vérifications couvrent les neuf modules, sur des données fictives uniquement.

## Slide 3: Neuf modules entre les sources de données et les sorties
SOURCES
MODULES
SORTIES
Export Commission_Data
BigQuery
Fichier MCB
Prospects (portail)
Reporting mensuel
Import figé, tendances, Excel
Facturation
Commissions, factures
Rapprochement MCB
Écarts bouclés à zéro
Marchands
Fiche, MID, contrats
Onboarding KYC
Pièces, double regard
Portail marchand
Compte, CGU, pièces
Utilisateurs
Rôles, 2FA
Journal d'audit
Ajout seul
Conditions du portail
Versions, acceptations
Socle : 2FA TOTP · CSRF · CSP stricte · sessions séparées · pièces hors web avec sha256
Rapport mensuel, Excel
Factures (TVA 15 %)
Réclamations MCB
Marchand approuvé
Preuves d'audit
Notes: Bleu : modules utilisés par le personnel MIPS (admin, finance). Ocre : le portail, utilisé par les marchands. Le reporting reproduit exactement analyze.py sur les mêmes fichiers.

## Slide 4: Le parcours marchand : neuf étapes, trois gardes
1
Compte
email confirmé
2
Double authentification
obligatoire
3
Conditions
version courante
4
Préqualification
société, volumes
5
Acceptation
crée le dossier
6
Personnes et pièces
dirigeants, UBO
7
Vérification
autre que le déposant
8
Dossier envoyé
rien ne manque
9
Approbation
approbateur jamais intervenu
Fait par le marchand
Fait par MIPS
Garde
« Envoyé à MIPS » n'est jamais présenté comme « approuvé ».
Notes: Les gardes : sans double authentification, puis sans conditions acceptées, le marchand ne peut rien faire. L'approbation finale exige zéro blocage et un approbateur qui n'a jamais eu la main sur le dossier : ni créateur, ni analyste, ni auteur d'une réassignation.

## Slide 5: Deux chaînes de données : facturer, puis contrôler la banque
Reporting et facturation
Commission_Data ou BigQuery
Import : SUCCESS seul, tests exclus
Rapport, tendances, Excel
Factures de commission
Un mois facturé ne se réimporte plus. Unité de somme_totale supposée en MUR, non confirmée.
Rapprochement MCB / MIPS
Fichier MCB + extraction MIPS
Contrôles de périmètre, remaps MID
Écart ventilé en 6 catégories
Inexpliqué = 0, réclamations
Compare des volumes, pas des fonds : ce n'est pas une réconciliation du trust.
Notes: Catégories du rapprochement : vérifications de carte, décalage de clearing, MID surveillés, présent seulement côté MIPS, présent seulement côté MCB, écart réel.

## Slide 6: Où va l'argent : passerelle ou encaissement pour compte
A · Passerelle — modèle actuel probable
Payeur
Acquéreur
MCB · SBM · ABSA
Marchand
MIPS
passerelle
technique
facture mensuelle
Commission facturée, pas retenue
Un contrat acquéreur par marchand
Aucun fonds détenu : pas de trust
À confirmer : wallets et virement
B · Encaissement pour compte — option SPIN
Acquéreur
Compte trust
MUR
Marchands
Compte
d'exploitation
brut J+1
net J+1
commission
couverture
Contrats acquéreurs à renégocier
Rapprochement quotidien, double regard
Déficit = alerte immédiate
Exigences BoM non lues à la source
Notes: Indices du modèle A : fiches commerciales MIPS (« pas de compte intermédiaire »), commission facturée, rapprochement MCB par Outlet de chaque marchand, banque de règlement par moyen de paiement (MCB pour 6 couples sur 9). Le site de la Banque de Maurice était indisponible : les exigences de cantonnement restent à lire dans le texte.

## Slide 7: Dossier BoM : l'onboarding est couvert, pas les fonds
Vue | Statut | Captures | Limite principale
S01 Connexion + conditions | Présent | S01a–f | Texte des conditions = remplissage
S02 Parcours d'onboarding | Présent | S02a–d | Décision finale non montrée côté marchand
S03 Préqualification | Présent | S03a–b | Signaux à valider par la conformité
S04 Pièces KYB | Présent | S04a–d | Pas d'antivirus : pièces « not scanned »
S05 Portail général | Partiel | S05, S05b | Onboarding seulement
S06 Dashboard marchand | Substitut | S06 | Volumes internes, pas de fonds
S07 Règlement | Partiel | S07 | Acquéreur, pas de trust
Contrôles (rôles, audit, CGU) | Présent | C01–C05 | Rôles grossiers
Trust, surveillance, litiges | Absent | — | Non construit ; dépend du modèle A / B
Captures de démonstration : prototype non déployé, données fictives, bandeau DEMO. B01 et G01 non modifiés.
Notes: Les captures prouvent que les fonctions sont construites, pas qu'elles sont en service. S01f et C05 montrent un texte de conditions de remplissage.

## Slide 8: 579 vérifications automatiques ont déjà corrigé trois failles
Suite | Vérifications
Portail marchand | 113
Onboarding | 11
Approbation KYC | 78
Reporting | 65
Facturation | 47
Rapprochement MCB | 55
BigQuery | 23
Fiches marchands | 71
2FA obligatoire | 23
Administration | 93
Données fictives, montants attendus calculés à la main. Treize erreurs volontaires dans le code : toutes détectées.
Blocage des connexions
Cinq échecs depuis une adresse bloquaient tout le bureau. Désormais par compte ; une adresse seulement au-delà de 50 échecs.
Sessions après changement de mot de passe
Deux changements dans la même seconde laissaient une session ouverte. Heure enregistrée à la microseconde.
Double regard sur l'approbation KYC
Un analyste approbateur pouvait réassigner le dossier puis le trancher. Désormais exclu, comme toute personne qui a eu la main sur le dossier.
Ne prouve pas
Les règles métier (unité, remboursements, TVA), le vrai BigQuery, un vrai mois MCB, les écrans.
Notes: Les tests tournent avec une seule commande : tests/run_tests.sh. Ils prouvent que le code applique les règles figées, pas que ces règles sont les bonnes pour MIPS. Les trois failles corrigées sont dans la PR #10.

## Slide 9: Six specs prêtes pour le développeur de my.mips.mu
Export Excel du rapport mensuel
Code de référence et tests
Lecture BigQuery
Testée sur émulateur, pas sur la vraie table
Rapprochement MCB
Testé sur fichiers synthétiques
Onboarding KYC
18 tests de recette
Portail marchand
29 tests de recette, 113 vérifications
Réconciliation trust
Sans code : seulement en modèle B
Dans outputs/dev-handover/ du dépôt. Vert : prête · ambre : à valider sur données réelles · rouge : en attente d'une décision.
Notes: Chaque spec décrit le comportement attendu indépendamment de la technologie de my.mips.mu, que je ne connais pas.

## Slide 10: Neuf décisions et vérifications en attente
CEO · BLOQUANT
Modèle A ou B pour SPIN
CONFORMITÉ · BLOQUANT
Textes BoM sur le cantonnement
CONFORMITÉ
Checklist KYC et seuils
JURIDIQUE
Texte des conditions du portail
FINANCE
Points ouverts du reporting
FINANCE
Flux des wallets et virements
IT
Antivirus des pièces
CEO
Références MIPS INTERNATIONAL / FSC
IT
Validation sur données réelles
Les deux décisions en rouge conditionnent le module trust et ce qui est promis à la Banque de Maurice.
Notes: Aussi côté IT : seuil de blocage par adresse IP (50 échecs, à confronter au trafic du bureau) ; la mise à jour du schéma déconnecte tous les utilisateurs une fois. Détails : checklist KYC (pièces, 25 % bénéficiaire effectif, revues 1/2/3 ans, règle PEP) ; reporting (unité de somme_totale, remboursements, TVA, émetteur) ; wallets MyT Money, Juice et BankXfer ; rapprochement MCB à valider sur un mois déjà réconcilié.

## Slide 11: Prochaines étapes
1. Choisir le modèle de flux de fonds de SPIN (A ou B)
2. Faire lire les textes BoM sur le cantonnement par la conformité
3. Transmettre les specs validées au développeur de my.mips.mu
Notes: Tant que le modèle n'est pas choisi, ne pas développer la réconciliation trust et ne pas la promettre au régulateur.